网上书店系统

# 系统设计和需求设计

71Y16123 刘钊伟

71116441 王洪泽

## 项目范围与需求设计

功能上分两个区域：游客区域和注册用户区域

需求设计如下

游客区域：

注册用户区域：

## 项目成员

|  |  |
| --- | --- |
| 71Y16123 刘钊伟 | 71116441 王洪泽 |

## 项目环境

操作系统： WIN 10

数据库： mySQL

编程语言： Python + HTML + CSS + JavaScript

## 项目过程（计划）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 时期 | 目标 | 分工 |
| 需求设计 | 2018/12/18-2018/12/20 | 完成需求设计文档 | 游客区域：刘钊伟  注册用户区域：王洪泽 |
| 概要设计 | 2018/12/21-2018/12/23 | 完成项目的用例图，规划概要设计 | 游客区域：刘钊伟  注册用户区域：王洪泽 |
| 详细设计 | 2018/12/24-2018/12/30 | 完成数据库设计、网页设计、逻辑层设计 | 游客区域：刘钊伟  注册用户区域：王洪泽 |
| 编码 | 2018/12/31-2019/1/5 | 完成三个层面的编码工作 | 游客区域：刘钊伟  注册用户区域：王洪泽 |
| 测试阶段 | 2019/1/5-2019/1/7 | 对程序进行测试，确保程序的可靠性 | 游客区域：刘钊伟  注册用户区域：王洪泽 |